STAYOS Uebergabeprotokoll Session 7

Datum: 28. Maerz 2026

# 1. Live URLs & Infrastruktur

- Dashboard: https://stayos-dashboard.vercel.app

- API: https://stayos-api-production.up.railway.app

- GitHub Dashboard: github.com/smarthotelschmid/stayos-dashboard

- GitHub API: github.com/smarthotelschmid/stayos-pms

- MongoDB Atlas: Frankfurt EU - M0

- Auth: Clerk - Development Keys

- Beds24: Langzeit-Token in beds24-credentials.json

- UptimeRobot: Railway Ping alle 5 Min - 100% Uptime

# 2. Was heute gebaut wurde

## Beds24 Channel Manager (Phase 4)

- beds24Service.js: Auth + Token Auto-Refresh

- syncService.js: Auto-Sync alle 30 Min + Start-Sync

- roomMapping.js: Beds24 RoomID -> STAYOS Zimmer

- dataTransformer.js: zentrales Mapping Beds24 -> STAYOS

- 120 echte Buchungen synchronisiert

- Webhook Receiver bereit

## Beds24 Room Mapping

- 540305 -> Suite 2 (APR, max 2, Badewanne)

- 546886 -> Suite 1 (APL, max 5, 3 Schlafzimmer)

- 546887 -> Zimmer 4,5,6 (Studio Queensize)

- 546888 -> Zimmer 1,2,3,7,9 (Deluxe)

- 546889 -> Zimmer 10 (Deluxe Balkon)

- 559473 -> Zimmer 11 (Studio Single)

## Kalender Verbesserungen

- Beds24 Buchungen korrekt zugewiesen

- 50% Offset Check-in/Check-out

- Abgerundete Ecken

- Farben: Booking.com dunkelblau, Direct orange

- Nachname im Block

- Kompakte Zeilen 28px

- Monatsnavigation 18 Monate

- Heute-Button links, Pfeile rechts

- Monatsuebergang 5px Accent-Linie

- Tooltip: Name, Land, Zimmercode, Check-in, Verpflegung

- Dark Mode GitHub Style

- Mobile optimiert: sync scroll, responsive

## theme.js - Zentrales CI File

- Single Source of Truth alle Farben

- Light + Dark Mode

- success, danger, gold Farben

- Vorbereitet fuer White-Label SaaS

## Phase 5 - Gastprofil

- Guest Model vollstaendig (Meldezettel, DSGVO, Business)

- 77 Gaeste aus Beds24 importiert

- emailIsFake Detection automatisch

- Company Collection (corporate + travel_agency)

- Buchungsnummer Format: SCH-XXXXXX

- otaBookingId: Booking.com Nummer parallel gespeichert

- Companions Feld im Booking Schema

## Globale Suche

- Header Spotlight-Style (Strg+K / Cmd+K)

- Sucht: Gaeste + Buchungen + SCH-Code + OTA Nummer

- Max 15 Ergebnisse, debounced 250ms

## Gastprofil Modal

- 3 Tabs: Profil / Buchungen / Dokumente

- Vollstaendig editierbar mit Save-Feedback

- Firmenkunden mit Company Autocomplete

- Segment: Standard/VIP/Stammgast/Problemgast/Einmalig

- Besonderheiten Chips: Allergiker/Haustier/Spaete Anreise/etc.

- CountrySelect mit Flag + Suche (40 Laender)

- Oesterreichs Nachbarlaender priorisiert

- Email Validierung onBlur

- Modal schliesst nicht durch Klick ausserhalb

- Confirm Dialog bei ungespeicherten Aenderungen

- Alle Buttons aus theme.js - STAYOS CI

## Infrastruktur

- UptimeRobot aktiv (Railway schlaeft nie)

- Buchungsnummer Migration: alle 122 auf SCH-XXXXXX

- HTML Entities dekodiert (Domi &amp; Steffi -> Domi & Steffi)

- Gast-Duplikate bereinigt (name-basierte IDs)

# 3. Architektur-Entscheidungen

## Channel Manager Strategie

- Booking.com API eingefroren -> kein Warten

- Beds24 als Bruecke: zertifizierter Premier Partner

- STAYOS -> Beds24 API V2 -> Booking.com + Airbnb

- Adapter-Pattern: Beds24 austauschbar

## dataTransformer.js Philosophie

- Beds24 -> STAYOS Format zentral

- Vorbereitet fuer Channex + Booking.com direkt

- generateBookingNumber(): SCH-XXXXXX

- decodeHtml(): HTML Entities bereinigen

- isEmailFake(): OTA Proxy-Emails erkennen

## Company Collection

- Firmenkunden + Reisebueros gleiche Logik

- type: corporate / travel_agency / event

- paymentTerms: default 14 Tage

- seasonal: Saisonbetrieb-Flag

## Buchungsnummer

- Format: SCH-XXXXXX (6 alphanumerisch)

- Keine verwechslungsfaehigen Zeichen (0,O,I,1,L)

- otaBookingId parallel gespeichert

- $setOnInsert: Nummer wird nie ueberschrieben

## Mitreisende

- companions: [{ guestId, role, age }] im Booking

- role: companion / child / infant

- age: relevant fuer Kurtaxe (Kinder unter 14 befreit)

# 4. Offene Punkte

## Sofort naechste Session

- Beds24 Webhook (Sofort-Sync bei neuer Buchung)

- Buchungsdetail Modal (Klick auf Buchung im Kalender)

- Neue Buchung aus Gastprofil testen

- Dark Mode vollstaendig testen

## Kalender noch offen

- Buchung anklicken -> Buchungsdetail

- Drag & Drop (Buchung verschieben)

## Phase 5 noch offen

- Check-in Flow

- Billing Daten

- Meldezettel digital

# 5. Projektfortschritt

Phase 1: Grundgeruest                  100%

Phase 2: Buchungssystem               100%

Phase 3A: Dashboard V1                100%

Phase 3B: Auth & UX                   100%

Phase 4: Channel Manager              100%

Phase 5: Gaestemodul                   60%

Phase 6-15:                             0%

GESAMT: ~55%

# 6. Technische Details

## Neue Dateien Backend

- src/services/beds24Service.js

- src/services/syncService.js

- src/services/roomMapping.js

- src/services/dataTransformer.js

- src/models/Company.js

- src/routes/beds24.js

- src/routes/companies.js

## Neue Dateien Frontend

- app/theme.js

- app/components/GlobalSearch.jsx

- app/components/Guests.jsx

- app/components/CountrySelect.jsx

- app/data/countries.js

## Geaenderte Dateien Backend

- src/index.js (beds24 + companies + sync)

- src/models/Booking.js (companions, companyId, invoiceRecipient)

- src/models/Guest.js (segment, specialNeeds, companyId)

- src/routes/guests.js (search + dedup aggregation)

- src/routes/bookings.js (search endpoint)

- .gitignore (beds24-credentials.json)

## Geaenderte Dateien Frontend

- app/components/Calendar.jsx (komplett ueberarbeitet)

- app/components/Bookings.jsx (Dark Mode)

- app/components/Rooms.jsx (Dark Mode)

- app/components/Housekeeping.jsx (Dark Mode)

- app/page.js (GlobalSearch, Clerk Redirect, Dark Mode)